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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26 декабря  2012 г. № 463
    г. Махачкала
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 г.                            № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»

В целях обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от                            7 мая 2012 г. № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительство Республики Дагестан                                          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – План мероприятий).

2. Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и организациям, ответственным за выполнение пунктов Плана мероприятий:

утвердить в установленном порядке и реализовать планы-графики выполнения Плана мероприятий;

в установленные Планом мероприятий сроки представлять материалы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан для последующего представления в Правительство Республики Дагестан.
3. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить                                 на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
Председатель Правительства 

       Республики Дагестан                                                            М. Абдулаев
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан














                   
от 26 декабря 2012 г. № 463

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600

 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
 жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

	№

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Вид документа (действий)
	Срок 

исполнения
	Ответственные исполнители


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1.
	Разработка порядка бесплатного предоставления земельных участков для строительства жилья экономического класса с предусмотрением при этом ограничения продажной цены на такое жилье
	доклад Правительству РД
	декабрь 2012 г.
	Минимущество РД,
Минстрой РД

	2.
	Разработка комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.
	Минимущество РД,

Минстрой РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД

(по согласованию)

	3.
	Обеспечивание формированияспеци-альных условий ипотечного креди-тования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюд-жетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы спреду-смотрением мер государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-ничество» в г. Владивостоке, а также после завершения реализации программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
	постановление Правительства РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД,

ОАО «Дагипотека»

(по согласованию)

	4.
	Разработка комплекса мер, направ-ленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет
	доклад

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД



	5.
	Принятие мер по упрощению порядка изъятия органом государственной власти Российской Федерации или органом местного самоуправления у государственного (муниципального) учреждения или государственного (муниципального) унитарного пред-приятия земельных участков, неис-пользуемых или используемых неэф-фективно, для последующего вовле-чения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного строительства), в том числе путем передачи изъятых земельных участков, находящихся в федеральной собст-венности, в собственность Феде-рального фонда содействия развитию жилищного строительства
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минимущество РД,

ТУ Росимущества в РД,

(по согласованию)

администрации муниципальных районов и городских округов РД

(по согласованию)

	6.
	Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищно-коммуна-льных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.
	Минстрой РД

	7.
	Участие в разработке государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающейстро-ительство жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД,

Минимущество РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД 

(по согласованию)

	8.
	Разработка плана мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяй-ствующих субъектов в сферах жилищного строительства и произво-дства строительных материалов спредусмотрением в нем разработки республиканской программы «Развитие конкуренции в Республике Дагестан» на 2013-2015 годы
	доклад Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минэкономики РД, Минстрой РД



	9.
	Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энерго-эффективности объектов коммуна-льного хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД



	10.
	Разработка исчерпывающего перечня установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а также порядок согласования дополнительных процедур, установленных субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, органи-зациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями
	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД

(по согласованию)

	11.
	Подготовка предложенийо внесении                в законодательство Российской Федерации изменений, предусма-тривающих установление единого порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства


	доклад 

Правительству РД
	декабрь 2012 г.


	Минстрой РД



	12.
	Обеспечение формирования рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода
	доклад 

Правительству РД
	январь 2013 г.
	Минстрой РД



	13.
	Разработка комплекса мер, напра-вленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
	доклад 

Правительству РД
	март 2013 г.
	Минстрой РД



	14.
	Обеспечение создания сети обще-ственных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполне-нием организациями коммунального комплекса своих обязательств
	доклад 

Правительству РД
	июнь 2013 г.
	Минстрой РД,

Госжилинспекция РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД

(по согласованию)


_______________________
