21

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2011 г. № 230

Об утверждении республиканских адресных программ

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Дагестан в 2011 году» и «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году»
В соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона                                      от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Дагестан                                   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:

республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2011 году»;

республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

      Республики Дагестан






   М. Абдулаев
                                                                               УТВЕРЖДЕНА









постановлением Правительства









Республики Дагестан








        от 8 июля 2011 г. № 230

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2011 ГОДУ»

П А С П О Р Т

республиканской адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

домов в Республике Дагестан в 2011 году»

	Наименование Программы
	–
	республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2011 году» (далее – Программа)

	
	
	

	Основание для разработки Программы 


	–
	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской      Федерации  от 26 апреля 2007 года;

Федеральный закон от 21 июля 2007 года      № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяй-ства» (далее – Федеральный закон);
постановление Правительства Республики Дагестан  от 21 декабря 2007 г. № 342          «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Правительства Республики Дагестан  от 25 июня 2008 г. № 208 «О Плане реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»

	
	
	

	Государственный 

заказчик Программы
	–
	Правительство Республики Дагестан

	
	
	

	Разработчик Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Дагестан

	
	
	

	Цели Программы 


	–
	создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	
	
	

	Задачи Программы 


	–
	организация адресной поддержки товари-ществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, местных бюджетов и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собст-венников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме

	
	
	

	Срок реализации Программы
	–
	2011 год

	
	
	

	Исполнитель Программы 


	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	
	
	

	Участники Программы 


	–
	управляющие организации; 

обслуживающие организации; 

товарищества собственников жилья;

жилищно-строительные кооперативы; 

жилищные кооперативы;

иные специализированные потребительские кооперативы; 

собственники помещений в многоквартир-ных домах

	
	
	

	Соисполнители Программы 


	–
	государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-мунального хозяйства (далее – Фонд) в соответствии с Федеральным законом;

муниципальные образования Республики Дагестан, выполнившие условия реформи-рования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона:

«город Дагестанские Огни»

«город Кизляр»

«город Махачкала»
«город Хасавюрт»
«Дербентский район»
«Кумторкалинский район»

«Унцукульский район»

	
	
	

	Объемы и источники финан-сирования Программы 


	–
	общий объем финансирования Программы составит 205864,615 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Фонда – 149488,590 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 23005,371 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 23056,837 тыс. рублей; 

собственников помещений в многоквар-тирном доме – 10313,817 тыс. рублей

	
	
	

	Ожидаемые конечные резуль-таты реализации Программы
	–
	проведение капитального ремонта не менее    чем 90,183 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов

	
	
	

	Управление Программой и        система организации конт-роля за ее реализацией
	–
	координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; 

контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с законодательством


I. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, предполагающая сокращение степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и           постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.              № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести   бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме. 

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах. 

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Республики Дагестан должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами. 

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 
2) управление товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией.

По сведениям, представленным органами местного самоуправления,               в Республике Дагестан более 5519 многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления. Общая площадь многоквартирных домов на территории Республики Дагестан составляет более 8913 тыс. квадратных метров. 

На 1 января 2011 года в 91,1 процента от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе в 7 процентах – непосредственный способ управления, в 25,57 процента – управление товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, в 58,5 процента – управление управляющей организацией. 

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним «недоремонтом»; 

отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам    управления многоквартирными домами, а также недостаточная организационно-пропагандистская и информационно-методическая работа органов государственной власти и органов местного самоуправления с населением. В настоящее время у граждан-собственников в большей степени сохраняется сознание потребителя, чем собственника общего имущества многоквартирного дома; 

отсутствие необходимого количества специалистов в области профессионального управления многоквартирными домами; 

недостаточное количество управляющих организаций и, как следствие, отсутствие конкурентной среды в данном секторе экономики. 

По данным, представленным органами местного самоуправления, в Республике Дагестан на рынке услуг по управлению многоквартирными     домами действует 82 управляющая организация. В 28 муниципальных       районах управляющие организации отсутствуют. Это связано с низкой   предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также с недостатком специалистов-профессионалов в отрасли управления многоквартирными домами.

Процесс создания товариществ собственников жилья и развития их деятельности также идет недостаточными темпами из-за ряда причин, среди которых основной выступает отсутствие профессиональных кадров председателей и бухгалтеров товариществ собственников жилья.

Масштабность и глубина проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обозначившихся в процессе осуществления мероприятий по выбору способа управления многоквартирными домами, потребовали организации более эффективного взаимодействия всех участников жилищных отношений в решении вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Дагестан. 

II. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 для предоставления финансовой поддержки Фондом муниципальным образованиям Республики Дагестан, выполнившим условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона.

Целями Программы являются: 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального         хозяйства.

Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как: 

обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых избран способ управления;

предоставление государственной поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организовать адресную поддержку товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализи-рованных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, местных бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
реализовать механизм софинансирования работ по капитальному      ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств     товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы и муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами. 

III. Меры государственной поддержки 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

За счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов планируется оказывать финансовую помощь  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания. 

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного                       дома. 

Предоставление средств Фонда и республиканского бюджета      Республики Дагестан муниципальным образованиям для их дальнейшего предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектной документации и проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Федеральным законом и бюджетным законодательством. 

Средства Фонда, обязательной доли софинансирования                     республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов                 имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими и обслуживающими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели, кроме тех, которые указываются в Федеральном законе, настоящей Программе.
Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

IV. Условия предоставления мер государственной
поддержки проведения капитального ремонта
многоквартирных домов
Условиями предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются: 
выполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

наличие муниципальной адресной программы по проведению              капитального ремонта с указанием перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов. 

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда: 

а) технические критерии: 

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта; 

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан); 

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении); 

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет –      повышение энергоэффективности);  

б) организационные критерии: 

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет      товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за    принятие решения о проведении капитального ремонта и его долевом         финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов      собственников) в многоквартирном доме; 

в) финансовые критерии:
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги);  

г) иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи. 

Основанием для включения в мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы            являются следующие документы: 

предусмотренный муниципальной адресной программой сводный     перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта;

заявка в орган местного самоуправления управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;
проектная документация на проведение работ по капитальному   ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке.
Проектная документация может разрабатываться управляющей организацией (товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) за счет средств обязательной доли софинансирования собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренных в настоящей Программе.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании Порядка выбора организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного нормативно-правовым актом Республики Дагестан, решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление  которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с  законодательством. 

Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в        многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления.

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников. 

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда, обязательной доли софинансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах на 2011 год приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Органы местного самоуправления могут предусмотреть включение в муниципальную адресную программу резервного перечня многоквартирных домов, формируемого из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартирным домом перечня многоквартирных домов, включенного в муниципальную  адресную программу.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше           70 процентов, многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции), а также дома блокированной застройки. 

Технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов осуществляют органы местного самоуправления. 

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда, обязательной доли софинансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов, обязательной доли софинансирования товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,   водоснабжения, водоотведения;

установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

ремонт фундаментов.

Частью 31 статьи 15 Федерального закона установлена обязательность соблюдения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных адресных  программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда. 
Энергетическое обследование многоквартирных домов в соответствии должно быть в обязательном порядке проведено после капитального ремонта многоквартирного дома. В этом случае покрытие затрат на проведение энергетического обследования, производится за счет средств Фонда.

Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам за счет средств местных бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по ремонту подъездных путей многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные с управляющим Программой. 

V. Объемы и источники

финансирования Программы

Средства обязательной доли софинансирования собственников                           жилых помещений в многоквартирных домах либо средства                                   товариществ собственников жилья, жилищно-строительных                                 кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов могут направляться на разработку проектной                             документации и проведение государственной экспертизы такой                     документации.

Финансирование Программы в 2011 году осуществляется в размере     205864,615 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

финансовой поддержки Фонда – 149488,590 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 23005,371 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 23056,837 тыс. рублей; 

собственников помещений в многоквартирном доме – 10313,817 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

VI. Обоснование объема средств

на реализацию Программы

Обоснование объема долевого финансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов для                                         проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда осуществляется на основании проектной документации,                        исходя из удельной стоимости проведения капитального ремонта,                               перечня и объема работ, определяемых на основании данных                                                 в отношении многоквартирных домов, включенных в настоящую                            Программу.
Объем долевого финансирования республиканского бюджета                   Республики Дагестан и местных бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда                            приведен в приложении № 1, перечень работ в приложении № 3 к настоящей Программе. 
Размер предельной стоимости проведения капитального                                 ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади                                        помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных                            образований Республики Дагестан на 2011 год приведен в приложении                                  № 6 к настоящей Программе, в котором  представлены данные на                                основании расчетов ГУ «Региональный хозрасчетный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве».

VII. Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение                             в 2011 году капитального ремонта не менее чем 90183,88 квадратного метра общей площади многоквартирных домов. 
При определении эффективности реализуемых на республиканском уровне мер используются следующие индикаторы: 

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение;

количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами; 

количество товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских коо-перативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме;

общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой. 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья, участвующих в Программе приведен в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, характеризующие энергетические параметры многоквартирных домов приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 
VIII. Управление Программой и система

организации контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом,  Правительством Республики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан. 

Координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой, который:
ежеквартально организует от соисполнителей Программы сбор инфор-мации о выполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;  

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки,   установленные законодательством.
Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом.

____________
                                                                     УТВЕРЖДЕНА








постановлением Правительства








Республики Дагестан








  от 8 июля 2011 г. № 230

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2011 ГОДУ» 
ПАСПОРТ 
республиканской адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Республике Дагестан в 2011 году»
	Наименование Программы
	–
	республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011 году» (далее – Программа)


	Основание для разработки Программы


	–
	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  26 апреля  2007 года;
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ    «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон);
постановление Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2008 г. № 208 «О Плане реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»



	Государственный заказчик Программы

	–
	Правительство Республики Дагестан



	Разработчик Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	
	
	

	Цели Программы
	–
	обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; ликвидация в 2011 году части аварийного жилищного фонда, существующего в настоящее время, признанного таковым до 1 января 2010 года;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан



	Задачи Программы
	–
	подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом



	Сроки реализации Программы


	–
	2011 год

	Исполнитель Программы
	–
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан



	Соисполнители Программы
	–
	государственная корпорация  –  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом;

муниципальные образования Республики Дагестан, выполнившие условия статьи 14 Федерального закона:

«город Дагестанские Огни»
«город Избербаш»

«город Каспийск»

«город Кизляр»

«Кизилюртовский район»

«Кумторкалинский район»

«Унцукульский район»


	Объемы и источники финансирования Программы
	–
	общий объем финансирования Программы составит 

464119111 рублей, в том числе:

1. Основной объем финансирования составит 327185888 рублей, в том числе:
средства Фонда – 253978032 рубля; 
средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 36563021  рубль; 
средства местных бюджетов муниципальных образований – 36644835 рублей.
2. Дополнительный объем финансирования Программы составит 136933223 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 86252440 рублей;

средства местных бюджетов муниципальных образований – 50680783 рубля


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	–
	ликвидация на территории Республики Дагестан аварийного жилищного фонда площадью 14102,84                      кв. м. в количестве 22 домов, 367 квартир;

переселение из аварийного жилищного фонда                     1195 человек, 367 семей;

строительство жилья – 18224,77 кв. метра


	Управление Программой
Контроль за ходом реализации 

Программы
	–

–
	координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет управляющий Программой – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с законодательством


I. Содержание проблемы, на решение которой

направлена Программа
В Республике Дагестан признано в установленном порядке аварийными              1577 домов площадью 721,1 тыс. кв. метров, что составляет 1,53 процента всего жилищного фонда, или 8,1 процента от общей площади жилищного фонда, в котором проживает 55200 человек, или 1,86 процента от общей численности населения Республики Дагестан.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность региона.

Программа предусматривает частичное решение проблемы в 2011 году с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней,                   т.е. ликвидацию аварийного жилищного фонда в 2011 году в количестве                      22 домов, 367 квартир общей площадью 14102,84 кв. метра, переселение                            1195 человек, 367 семей.

Для обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, предусмотренном Программой, требуется 464119111 (четыреста шестьдесят четыре миллиона сто девятнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности;

ликвидация в 2011 году части существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2010 года.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем.

Программа определяет срок решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Дагестан, участвующих в Программе, формирует законодательную базу в рамках жилищного и земельного законодательства, координирует процесс ликвидации аварийного жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должны быть реализованы в течение 2011 года.

III. Механизм реализации Программы

Основным механизмом реализации Программы является осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается управляющим Программой – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Для управления Программой управляющий Программой осуществляет следующие функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

управление финансовыми ресурсами Программы;

контроль за ходом выполнения Программы, освоением финансовых средств и реализацией намеченных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона.

Программа предусматривает:

ликвидацию части аварийного жилищного фонда на территориях муниципальных образований «город Дагестанские Огни», «город Избербаш», «город Каспийск», «город Кизляр», «Кизилюртовский район», «Кумторкалинский район», «Унцукульский район» в количестве 22 домов общей площадью 14102,84 кв. метра;
обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем строительства нового жилья и приобретения жилья у застройщиков;

строительство двух домов, с применением энергоэффективных технологий на территории муниципальных образований «город Избербаш» и «город Каспийск».

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в                приложении № 3 к настоящей Программе.
Реестр аварийных домов на территории муниципальных                          образований, претендующих на получение финансовой поддержки                           за счет средств Фонда  приведен в приложении № 4 к настоящей                      Программе.
Реестр строительной готовности приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.
IV. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться из средств Фонда, средств софинансирования, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан и местных бюджетах.

Финансирование Программы осуществляется в размере  464119111 рублей, в том числе:
1. Основной объем финансирования составит 327185888 рублей, в том числе:

средства Фонда – 253978032 рубля; 

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                           36563021 рубль; 
средства местных бюджетов – 36644835 рублей.
2. Дополнительный объем финансирования Программы составит 136933223 рубля, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан –                      86252440 рублей; 

средства местных бюджетов – 50680783 рубля.

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Обоснование объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона, решением правления Фонда от 26 декабря 2007 года, протокол № 4, и на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации                              от 31 января 2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляет        23200 рублей.
Общий объем финансирования Программы рассчитан исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках Программы, и общей площади аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы финансирования из федерального бюджета за счет средств Фонда, 

республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов)

	Наименование муниципального образования


	Общая площадь аварийного жилищного фонда, ликвидируемого в рамках Программы

(кв. м)
	Количество

проживаю-щих

человек (семей)
	Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений, с учетом дополнительных площадей
(кв. м)
	Основной объем

финансиро-вания Программы

для переселения граждан                 (руб.)
	В том числе по источникам

финансирования (руб.)
	Дополнитель-ный объем

финанси-рования Программы

для переселения граждан                 (руб.)

	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет (средства Фонда)
	республи-канский бюджет
РД
	местный бюджет
	

	Город Дагестанские Огни
	2418,54
	201 (64)
	3664,2
	56110128
	43555487
	6270306
	6284335
	31915312

	Город Избербаш
	2125,80
	125 (36)
	2130,02
	49318560
	38283519
	5511348
	5523693
	32560147

	Город Каспийск
	2487,23
	501 (153)
	5360,18
	57703736
	44792525
	6448392
	6462819
	72457764

	Город Кизляр
	2098,00
	90 (32)
	2098,00
	48673600
	37782882
	5439275
	5451443
	0

	Кизилюртовский район
	1409,37
	70 (24)
	1409,37
	32697384
	25381344
	3653933
	3662107
	0

	Кумторкалинский район
	1434,00
	65 (18)
	1434,00
	33268800
	25824906
	3717788
	3726106
	0

	Унцукульский район
	2129,00
	143 (40)
	2129,00
	49413680
	38357369
	5521979
	5534332
	0

	ИТОГО по Республике Дагестан
	14102,84
	1195 (367)
	18224,77
	327185888
	253978032
	36563021
	36644835
	136933223


VII. Управление Программой и система
организации контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом, Правительством Республики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан.

Координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, которое:

ежеквартально организует сбор информации о выполнении каждого мероприятия и об общем объеме фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, от соисполнителей Программы;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные законодательством.

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом.

––––––––––––––
