ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 16 марта 2012 г. № 76

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2012 ГОДУ»

П А С П О Р Т

республиканской адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных

домов в Республике Дагестан в 2012 году»

| Наименование Программы | – | республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2012 году» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяй-ства» (далее – Федеральный закон); постановление Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2008 г. № 208 «О Плане реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
| Разработчик Программы | – | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
| Цели Программы | – | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | – | организация адресной поддержки товари-ществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, местных бюджетов и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собст-венников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме |
| Срок реализации Программы | – | 2012 год |
| Исполнитель Программы | – | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
| Участники Программы | – | управляющие организации; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; жилищные кооперативы; иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартир-ных домах |
| Соисполнители Программы | – | государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-мунального хозяйства (далее – Фонд) в соответствии с Федеральным законом; муниципальные образования Республики Дагестан, выполнившие условия реформи-рования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона: «город Дербент» «город Махачкала» «город Хасавюрт» «Дербентский район» «Кумторкалинский район» «Лакский район» «Унцукульский район» |
| Объемы и источники финан-сирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составит 386947,622 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда – 281063,108 тыс. рублей; республиканского бюджета Республики Дагестан – 43241,409 тыс. рублей; местных бюджетов – 43259,647 тыс. рублей; собственников помещений в многоквар-тирном доме – 19383,458 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации Программы | – | проведение капитального ремонта не менее чем 171,92 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов |
| Управление Программой и система организации конт-роля за ее реализацией | – | координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с законодательством |

I. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве                     является реорганизация системы управления отраслью, предполагающая сокращение степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активное привлечение граждан к управлению                             своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, ориентированных на главенствующую роль собственников помещений                            в многоквартирных домах.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (статья 154,              пункт 3 статьи 158) оплата расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов является обязанностью собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и           постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.              № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по оплате расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Республики Дагестан должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

По сведениям, представленным органами местного самоуправления,               в Республике Дагестан более 5519 многоквартирных домов, в которых должен быть выбран способ управления. Общая площадь многоквартирных домов на территории Республики Дагестан составляет более 8913 тыс. квадратных метров.

На 1 января 2012 года в 91,2 процента от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе в 5 процентах – непосредственный способ управления, в 26,5 процента – управление товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, в 59,7 процента – управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним «недоремонтом»;

отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам    управления многоквартирными домами, а также недостаточная организационно-пропагандистская и информационно-методическая работа органов государственной власти и органов местного самоуправления с населением. В настоящее время у граждан-собственников в большей степени сохраняется сознание потребителя, чем собственника общего имущества многоквартирного дома;

отсутствие необходимого количества специалистов в области профессионального управления многоквартирными домами;

недостаточное количество управляющих организаций и, как следствие, отсутствие конкурентной среды в данном секторе экономики.

По данным, представленным органами местного самоуправления, в Республике Дагестан на рынке услуг по управлению многоквартирными     домами действуют 89 управляющих организаций. В 28 муниципальных       районах управляющие организации отсутствуют. Это связано с низкой   предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также с недостатком специалистов-профессионалов в отрасли управления многоквартирными домами.

Процесс создания товариществ собственников жилья и развития их деятельности также идет недостаточными темпами из-за ряда причин, среди которых основной выступает отсутствие профессиональных кадров председателей и бухгалтеров товариществ собственников жилья.

Масштабность и глубина проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обозначившихся в процессе осуществления мероприятий по выбору способа управления многоквартирными домами, потребовали организации более эффективного взаимодействия всех участников жилищных отношений в решении вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Дагестан.

II. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2007 г. № 342 для предоставления финансовой поддержки Фондом муниципальным образованиям Республики Дагестан, выполнившим условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона.

Целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

повышение качества реформирования жилищно-коммунального         хозяйства.

Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как:

обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых выбран способ управления;

предоставление государственной поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организовать адресную поддержку товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализи-рованных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, местных бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

реализовать механизм софинансирования работ по капитальному      ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств     товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы и муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

III. Меры государственной поддержки

проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

За счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов планируется оказывать финансовую помощь  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитар-ным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного                       дома.

Предоставление средств Фонда и республиканского бюджета      Республики Дагестан муниципальным образованиям для их дальнейшего предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектной документации и проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Федеральным законом и бюджетным законодательством.

Средства Фонда, обязательной доли софинансирования                     республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов                 имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими и обслуживающими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели, кроме тех, которые указываются в Федеральном законе, настоящей Программе.

Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

IV. Условия предоставления мер государственной

поддержки проведения капитального ремонта

многоквартирных домов

Условиями предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

выполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона;

наличие муниципальной адресной программы по проведению              капитального ремонта с указанием перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

а) технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет –      повышение энергоэффективности);

б) организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет      товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за    принятие решения о проведении капитального ремонта и его долевом         финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов      собственников) в многоквартирном доме;

в) финансовые критерии:

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

Основанием для включения в мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы            являются следующие документы:

предусмотренный муниципальной адресной программой сводный     перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта;

заявка в орган местного самоуправления управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

проектная документация на проведение работ по капитальному   ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке.

Проектная документация может разрабатываться управляющей организацией (товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) за счет средств обязательной доли софинансирования собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренных в настоящей Программе.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании Порядка выбора организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного нормативным правовым актом Республики Дагестан, решения общего                   собрания членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с  законодательством.

Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в        многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется органом местного самоуправления.

Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда, обязательной доли софинансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах на 2012 год приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления могут предусмотреть включение в муниципальную адресную программу резервного перечня многоквартирных домов, формируемого из многоквартирных домов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартирным домом перечня многоквартирных домов, включенного в муниципальную  адресную программу.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше           70 процентов, многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции), а также дома блокированной застройки.

Технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов могут осуществлять как органы местного самоуправления, так и другие организации, имеющие разрешение на выполнение технического надзора.

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемых за счет средств Фонда, обязательной доли софинансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов, обязательной доли софинансирования товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,   водоснабжения, водоотведения;

установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

ремонт фундаментов.

Частью 31 статьи 15 Федерального закона установлена обязательность соблюдения требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных адресных  программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда.

Энергетическое обследование многоквартирных домов должно быть в обязательном порядке проведено после капитального ремонта многоквартирного дома. В этом случае покрытие затрат на проведение энергетического обследования может производиться за счет средств Фонда.

Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам за счет средств местных бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться виды работ не предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

V. Объемы и источники

финансирования Программы

Средства обязательной доли софинансирования собственников                           жилых помещений в многоквартирных домах либо средства                                   товариществ собственников жилья, жилищно-строительных                                 кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов могут направляться на разработку проектной                             документации и проведение государственной экспертизы такой                     документации.

Финансирование Программы в 2012 году осуществляется в размере     386947,622 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 281063,108 тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Дагестан – 43241,409 тыс. рублей;

местных бюджетов – 43259,647 тыс. рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 19383,548 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

VI. Обоснование объема средств

на реализацию Программы

Обоснование объема долевого финансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов для                                         проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда осуществляется на основании проектной документации,                        исходя из удельной стоимости проведения капитального ремонта,                               перечня и объема работ, определяемых на основании данных                                                 в отношении многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу.

Объем долевого финансирования республиканского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда приведен в приложении № 1, перечень работ – в приложении № 3 к настоящей Программе.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан на 2012 год приведен в приложении № 6 к настоящей Программе, в котором представлены данные на основании расчетов государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

VII. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение                             в 2012 году капитального ремонта не менее чем 171927,67 квадратного метра общей площади многоквартирных домов.

При определении эффективности реализуемых на республиканском уровне мер используются следующие индикаторы:

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение;

количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами;

количество товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских коо-перативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме;

общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья, участвующих в Программе, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Выписки из технических паспортов многоквартирных домов, характеризующие энергетические параметры многоквартирных домов, приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

VIII. Управление Программой и система

организации контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом,  Правительством Республики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан.

## Министерство финансов Республики Дагестан направляет финансовые средства республиканского бюджета Республики Дагестан, полученные за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и средства республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренные на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы в течении семи рабочих дней.

## Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан направляет финансовые средства республиканского бюджета Республики Дагестан, полученные за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и средства республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренные на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы в течении семи рабочих дней.

## Муниципальные образования в первоочередном порядке направляют финансовые средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту в рамках реализации Программы.

Перечисление субсидии из муниципального бюджета,  предусмотренных на софинансирование мероприятий в рамках реализации Программы осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном для исполнения бюджета данного муниципального образования, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о получении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидии.

Координацию деятельности соисполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой, который:

ежемесячно организует от соисполнителей Программы сбор информации о выполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе об источниках финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки,   установленные законодательством.

## Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан:

## осуществляют организационно-методическое сопровождение Программы на территории муниципального образования, координацию организаций - участников реализации Программы;

## распределяют бюджетные средства, выделенные на реализацию Программы, между участниками Программы;

## согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в приложение № 1 к Программе, и представляют их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

## осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального образования Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы;

## представляют отчеты о реализации Программы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан по формам и в сроки, устанавливаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

## неукоснительно исполняют обязательства, взятые в результате подписания соглашений о долевом финансировании муниципальных и республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых согласно Федеральному закону.

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом.

____________

прог(кр)26-03-13 ом